2019年稽查大队双随机项目库 2019.11.08

| 序号 | 工程名称 | 建设单位联系人及电话 | 建筑面积 | 造价 | 开工日期 | 施工单位及联系人 | 监理单位及联系人 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万和城 （金舍汤河东岸） | 秦皇岛隆德房地产公司 白经理13333343093 | 163957 | 17390 | 2010-7-26 | 江苏恒生建设集团 |  | 主体完 | 齐全 |
| 2 | 南岭国际社区二区二（14~16#23#25#及S1S2商业） | 秦皇岛润方房地产开发有限公司 岳总13513361206 | 74811 | 11436.1028 | 2013.9.15 | 江苏信拓 卢向阳18630396065 | 河北鸿泰 曹国生15603376657 | 主体 | 基本 完工 |
| 3 | 茂业综合体基础工程 | 秦皇岛茂业房地产开发有限公司 王磊15373357399 | 土方61万立方米 | 土方1417.6 基坑支护1415.4746 | 2015.3.10 | 土 方：秦皇岛德润机械基坑支护：中国化学工程第一岩土工程有限公司 | 秦皇岛广德监理 邵永民13933539360 | 主体 | 齐全 |
| 4 | 碧桂园首府项目（地块二） | 江盟地产 高13833529696 | 37573 | 7670 | 2017.12.15 | 市政建设集团 李学武18630571585 | 秦皇岛正平监理 李长虹13930301957 | 基础 | 齐全 |
| 5 | 万象城二期一标段 | 博裕地产 袁达18733509997 | 76613.5 | 12437 | 2018.4.13 | 南通市达欣工程公司 谢存宏 | 河北方舟 王爱民 | 基础 | 齐全 |
| 6 | 博维美墅 | 博维兴业地产 | 83345 | 15564 | 2018.9.15 | 鸿佳集团 汤玉军 | 正平监理 杨涛 | 基础 | 齐全 |
| 7 | 山东堡地块一期三区四标段 | 远豪地产 | 68395 | 12100 | 2019.9.30 | 河北建设集团 | 秦皇岛建筑设计院 | 基础 | 齐全 |
| 8 | 山东堡地块一期二区三标段 | 远豪地产 | 69879 | 10750 | 2019.9.30 | 河北建设集团 | 秦皇岛建筑设计院 | 基础 | 齐全 |
| 9 | 山东堡地块一期一区二标段 | 远豪地产 | 54575 | 13761 | 2019.9.30 | 河北建设集团 | 秦皇岛建筑设计院 | 基础 | 齐全 |
| 10 | 西部旧改5-2地块 | 海洋置业 | 51555 | 8160.7 | 2019.10.8 | 省三建 | 河北万盈 | 基础 | 齐全 |
| 11 | 万达广场项目一期 | 福晟置业 | 162278 | 22261.12 | 2018.8.3 | 中建八局 | 大连和至 | 主体 | 齐全 |
| 12 | 万达广场项目二期 | 福晟置业 | 430198.07 | 300000 | 2018.8.3 | 中建八局 | 大连和至 | 主体 | 齐全 |
| 13 | 金梦海湾五区二期一标 | 秦皇岛中交房地产 | 30868 | 6352.13 | 2019.4.10 | 中交第四公路工程局 | 北京顺金盛 | 主体 | 齐全 |
| 14 | 金梦海湾五区一期 | 秦皇岛中交房地产 | 81370 | 14730.44 | 2018.11.30 | 中交第四公路工程局 | 北京顺金盛 | 主体 | 齐全 |
| 15 | 汤河铭筑二期 | 淇鑫地产 | 20907 | 5299.81 | 2019.7.1 | 铭海建筑 | 河北广德 | 基础 | 齐全 |
| 16 | 在水一方一期一标段 | 五兴地产 | 132029 | 22095 | 2018.11.27 | 凯欣建筑 | 合众监理 | 主体 | 齐全 |
| 17 | 住院医师规范化示范基地工程 | 秦皇岛市第一医院 | 13998 | 5888.570177 | 2018.2.6 | 河北建设集团股份有限公司 | 秦皇岛秦星工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 18 | 东王岭改造项目C2区B-1标 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 38745 | 6001.82 | 2017.10.15 | 江苏省苏中建设 | 河北方舟 | 主体完工 | 齐全 |
| 19 | 东王岭改造项目C2区B-2标 | 金嘉房地产 | 28719 | 4097.03 | 2017.10.15 | 江苏省苏中建设 | 河北方舟 | 主体完工 | 齐全 |
| 20 | 秦开锦上项目A标段 | 秦皇岛市房地产经营开发公司 | 27695 | 6685.02 | 2018.3.1 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 秦皇岛广建工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 21 | 秦开锦上项目B标段 | 秦皇岛市房地产经营开发公司 | 20639 | 6226.73 | 2018.3.1 | 河北广厦建设集团有限公司 | 河北广德工程监理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 22 | 金港玉湾 | 市鼎威房地产开发公司 | 3179 | 399.76 | 2018.4.28 | 和信建设有限公司 | 共赢建设集团有限公司 | 主体完 | 齐全 |
| 23 | 博维.新坐座标二期项目 | 博维地产 | 51247 | 7651 | 2018.5.10 | 鸿佳集团 | 正平工程监理 | 主体 | 齐全 |
| 24 | 九里桃源小区二区（五期A）项目 | 秦皇岛海港兴龙房地产开发有限公司 | 46332 | 10651.9044 | 2018.5.25 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 秦皇岛正平工程监理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 25 | 九里桃源小区二区（六期）项目 | 秦皇岛海港兴龙房地产开发有限公司 | 71284 | 13944.379 | 2015.5.25 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 秦皇岛正平工程监理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 26 | 北部工业区商务中心（企业孵化器及幼儿园） | 秦皇岛市安泰房地产开发有限公司 | 24130 | 3220 | 2018.7.12 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 秦皇岛合众工程管理咨询有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 27 | 盛泽豪庭项目 | 秦皇岛市贵合房地产开发有限公司 | 22500.5 | 1800.38 | 2018.6.1 | 河北中铸爱军建设集团股份有限公司 | 河北筑华工程监理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 28 | 金港玉湾（道南项目地块四） | 秦皇岛市鼎威地产 | 235690 | 37365.38 | 2018.8.22 | 兴龙建设 | 共赢监理 | 主体 | 齐全 |
| 29 | 秦皇岛市房产局西港路保障性住房项目1#、2#楼 | 秦皇岛丰泰房地产开发有限公司 | 13933 | 3066.28 | 2018.8.22 | 河北帅龙建筑安装工程有限公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 30 | 秦皇岛市第一医院综合门诊楼改扩建工程（含新建中心院区儿科专科建设工程项目） | 秦皇岛市第一医院、秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 54584 | 33360.58 | 2018.8.30 | 中建钢构有限公司 | 秦皇岛市市政工程建设项目管理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 31 | 金港玉湾（道南片区拆迁改造项目地块三） | 秦皇岛鼎威房地产开发有限公司 | 150020 | 24087.6645 | 2018.9.13 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 秦皇岛市建筑设计院 | 主体 | 齐全 |
| 32 | 秦皇岛市房产局西港路保障性住房项目一期(3号楼、4号楼及1号地下车库) | 秦皇岛市丰泰房地产开发有限公司 | 21175 | 3495.6656 | 2018.9.28 | 河北建设集团股份有限公司 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 33 | 金港玉湾（道南片区拆迁改造项目地块五） | 秦皇岛市鼎威房地产开发有限公司 | 134851 | 21459.6316 | 2018.9.30 | 秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司 | 共赢建设集团有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 34 | 秦皇岛市精神卫生中心（秦皇岛市九龙山医院）新建工35程（二期） | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 1103 | 330.33 | 2018.11.15 | 秦皇岛秦星工程项目管理有限公司 | 秦皇岛海一建筑工程股份有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 36 | 东王岭改造项目C2区A-1标段 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 39962 | 6203.2754 | 2017/8/8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 37 | 东王岭改造项目C2区A-2标段 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 47854 | 6893.4168 | 2017/8/8 | 中国华冶科工集团有限公司 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 38 | 东王岭改造项目C2区C-1标段 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 48006 | 7659.9327 | 2017/8/8 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 39 | 东王岭改造项目C2区C-2标段 | 秦皇岛市金嘉房地产开发有限公司 | 24628 | 3513.4764 | 2017/8/8 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 主体完工 | 齐全 |
| 40 | 九里桃源小区一区（二期A）项目 | 秦皇岛海港兴龙房地产开发有限公司 | 67852 | 15854.94 | 2019.4.15 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 万盈 | 主体 | 齐全 |
| 41 | 九里桃源小区一区（四期B）项目 | 秦皇岛海港兴龙房地产开发有限公司 | 13209 | 2905.98 | 2019.4.15 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 万盈 | 主体 | 齐全 |
| 42 | 和信大厦 | 秦皇岛和信置业房地产开发有限公司 | 38971.17 | 6000 |  | 市政 |  | 基础 | 齐全 |
| 43 | 亿通花园 | 秦皇岛亿通房地产 | 4821 | 904 |  | 鸿都建筑 | 广德 | 基础 | 齐全 |
| 44 | 秦皇岛保太文华艺术精品酒店 | 秦皇岛永立房地产开发有限公司 | 8948 | 1705.1 | 2017.10.24 | 北京首钢 | 河北筑华工程监理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 45 | 北戴河区车站村安置房项目 | 北戴河民升地产公司 | 40439 | 2500万元 | 17.02.25 | 秦皇岛耀华建安从有限责任公司 | 石家庄安泰监理有限公司 | 基础完工 | 齐全 |
| 46 | 北戴河金山商务会馆 | 北戴河金山商务有限公司 | 地上7600 地下4000 | 1950万元 | 16.11 | 河北蓉城建筑有限公司 |  | 主体施工 | 齐全 |
| 47 | 天洋万科戴河丽舍二区二期二标段 | 秦皇岛天洋祥筑房地产开发有限公司 | 16987.57 | 2152.18万元 | 17.03.29 | 秦皇岛宝顺建筑工程有限公司 | 北京方恒基业工程咨询有限公司 | 踏勘完毕 | 齐全 |
| 48 | 北戴河碧桂园华府 | 秦皇岛市广盈房地产开发有限公司 | 21158 | 3960万 | 2017.09.10 | 秦皇岛市兴龙建设工程有限公司 | 河北广盈工程项目管理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 49 | 北戴河碧桂园御府 | 秦皇岛广晟房地产开发有限公司 | 59939 | 11000 | 2017.09.10 | 秦皇岛市兴龙建设工程有限公司 | 河北广盈工程项目管理有限公司 | 主体 | 齐全 |
| 50 | 北戴河香邑蓝湾三区 | 秦和瑞房地产开发有限公司 | 42814 | 7768.55万 | 2018.07.10 | 中铁集团有限公司 | 秦星监理 | 主体 | 齐全 |
| 51 | 北戴河香邑蓝湾四区 | 秦和瑞房地产开发有限公司 | 29791 | 4972.36万 | 2018.07.10 | 中铁集团有限公司 | 秦星监理 | 主体 | 齐全 |